|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по благоустройству по ООО ЖКС №2 Калининского района** | | | | | | | | | |
| **за период с 01.10.2017 по 31.10.2017** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводятся работы по благоустройству** | | | | | | | | | |
| установка газонных ограждений | ремонт, окраска газонных ограждений | ремонт асфальтового покрытия МКД | ремонт контейнерных площадок | демонтаж ж/б плит, снос гаражей | завоз песчано-соляной смеси для ручной посыпки (в ящики) | снос деревьев угроз (сухостой), подрезка веток (с вышки) | подсыпкка газонов плодородным грунтом (привоз земли) | установка или ремонт элементов благоустройства (урны, полусферы, скамейки) | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул.Ак.Байкова д.5, корп.2 -30 п.м., Гжатская д.22 - 102 п .м, пр.Науки 15/1 - 28 п.м. | С.Ковалевской д.4, Гражданский пр. д.66/2, ул.Вавиловых д.15/3 | Обручевых д.8 - подходы 1, 5 пар.- 3 п.м, Гражданский пр. д.4 - отмостка - 3 п.м.,Северный пр. д.61/1-подход - 8 кв.м, д.73/4 -отмостка - 3 кв.м Науки д.45/2 - подход - 2 кв.м, ул.Бутлерова д.24 - ремонт набивного покрытия пеш.дорожки-15 кв.м | ул.Верности 10/1-заглубленного типа-демонтаж, пр.Науки д.14, корп.1- окраска | Демонтаж ж/б плит: Гражданский 43,корп.1, Вавиловых д.9/6, д.8/3, Тихорецкий д.9/4, д.25/1 Демонтаж гаражей - 20 шт. Гжатская д.22, Гражданский д.85/1, д.88/2, Северный пр. д.73/3, 63/4, Светлановский пр. д.46/1, д.40/2 | завоз песчано-соляной смеси для ручной посыпки в ящики - 20 куб.м | Науки д. д.14/6, д.45/2, Тихорецкий пр. д.9/4, д.13- д.15 Северный пр. д. д.75/2, Гражданский пр. д.15/2, д.15/4, д.75/1, д.92/1-92/2, д.78, д.77, д.90/1, д.82/1, д.82/2, д.79/1, д.4, д.80/1, Тихорецкий пр. д. 9/4, Вавиловых д.9/1, Светлановский д.73, С.Ковалевской д.8/2 | Вавиловых д.8/1 -ЗОП | Установка урн - 117 шт.: Гражданский пр. д.15/1,15/2,15/3,15/4,17, 19/2,19/3,21/1,21/2,25/1,25/2,29,31/1,31/2,31/3,31/4,73,75/1,79/1,79/2, С.Ковалевской д.14/4,16/3, Бутлерова д.24,26,28,30,32, Верности д.3,11,13. Установка полусфер - 10 шт. : Светлановский д.77,75 Гражданский пр. д.84 Установка скамеек - 2 шт.пр.Непокоренных д.13/3 | Начальник ОССиБ Закирзянова Ф.М. |