|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по**  **ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | |
| **за период с 11.09.2017 по 15.09.2017** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | | проверка внутриквартального оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Науки, д. 14 корп. 4 - 2,3 пар - работы закончены | Академика Байкова, д. 1 - в работе | Гражданский пр. д. 68 - работы по утеплению вентшахт закончены | Байкова, д.5 корп.2 | Вавиловых ул., д.15, корп. 3. кв. 15 - гидроизоляция балкона |  | Науки, д. 14 корп. 4 - 3 пар - установка светодиодных светильников |  | | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
| Карпинского, д. 18 - 3 пар- работы закончены, 4 пар - приступили | Академика Байкова, д. 3 - в работе |  |  | Гражданский пр.. Д. 31 корп. 2 кв. 74 - гидроизоляция балкона |  | Северный пр., 73 корп. 3 - установка энергосберегающих светильников в подвале - в работе |  | | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 3 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Тихорецкий пр., д. 33 корп. 2 - в работе |  |  | Гражданский пр., д. 6 - тех. этаж |  | Северный пр., 73 корп. 4 - установка энергосберегающих светильников в подвале - в работе |  | | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 4 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Тихорецкий пр., д. 37 - работы закончены |  |  |  |  | Северный пр., 77 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников в подвале - в работе |  | | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 5 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Непокоренных, д. 13 корп. 3 - работы закончены |  |  |  |  |  |  | | Светлановский пр., д. 46 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | С. Ковалевской, д. 18 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |