|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | | | | | |
| **за период с 02.10.2017 по 06.10.2017** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | | обеспечение нормативного ТВР | | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | | | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартального оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 |
|  | Академика Байкова, д. 1 - работы закончены | | Гражданский пр. д. 9а - закончены работы по утеплению чердачного перекрытия | | Тихорецкий пр., д. 27 | Тихорецкий пр., д. 31 корп. 2 - работы закончены | Байкова, д.1 - 1 пар | Гражданский, д. 9а - установка окон ПВХ в работе | | |  | Гражданский пр., д 20 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Академика Байкова, д. 3 - работы закончены | | Гражданский пр. д. 43 корп. 1 - закончены работы по утеплению чердачного перекрытия | | Тихорецкий пр., д. 31 корп. 2 | Наукипр., д. 2 - работы закончены | Северный пр., д. 77 корп. 4 - 6 пар | С. Ковалевской, д. 10 - установка окон ПВХ в работе | | |  | Гражданский пр., д 18 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Тихорецкий пр., д. 33 корп. 2 - работы закончены | | Гражданский пр. д. 51 корп. 1 - начаты по утеплению чердачного перекрытия | | Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 | Вавиловых, д. 15 корп. 3 - работы закончены |  | Непокоренных, д. 50 - установка окон ПВХ в работе | | |  | Гражданский пр., д 19 корп. 3 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Гражданский пр., д. 82 корп. 1 - работы закончены | |  | | Тихорецкий пр., д. 37 |  |  | Светлановский пр., д. 46 - установка энергосберегающих светильников | | |  | Гражданский пр., д 19 корп. 2 - газовое оборудование | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Гражданский пр., д. 82 корп. 2 - работы закончены | |  | | Северный пр., д. 77 корп. 4 |  |  | Науки, д. 14 корп. 7 - установка энергосберегающих светильников | | |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Тихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - работы закончены | |  | | Северный пр., д. 63 корп. 2 |  |  | Гражданский пр., д. 90 корп. 6 - установка энергосберегающих светильников | | |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | Фаворского, д. 14 - работы закончены | |  | | А. Байкова, д. 5 корп. 2 |  |  | Гражданский пр., д. 19 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников | | |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  |  | |  | | А. Байкова, д. 1 |  |  |  | | |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |