|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | | |
| **за период с 13.11.2017 по 17.11.2017** | | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Науки, д. 8 - 5 пар - работы закончены, 6 пар - в работе | | Гражданский пр., д. 74 корп. 3 | Гражданский пр. д. 51 корп. 1 - закончены работы по утеплению чердачного перекрытия |  | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 2 кв. 40 - балкон | Северный пр., д. 77 корп. 2 - 1 пар. | Науки, д. 8 - л/клетки |  | Северный пр., д. 67 проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |
| Северный пр., д. 61 корп. 1 - 1 пар. - завоз материала | |  | Гражданский пр. д. 45 корп. 1 - в процессе работы по утеплению чердачного перекрытия |  |  | Гражданский пр. д. 51 корп. 1 - 2 пар. |  |  | Северный пр., д. 63 корп. 4 проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |
|  | |  | Гражданский пр. д. 43 корп. 2 - в процессе работы по утеплению чердачного перекрытия |  |  | Веденеева, д. 4 - 5 пар. |  |  | Северный пр., д. 63 корп. 5 проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |