|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 29.01.2018 по 02.02.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалев-ской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Гражданский, д. 9 - 1,2,3 пар.закончили  Гражданский, д. 9 корп. 4 - в работе 2,3 пар., 1 пар. закончили | Гражданский пр., д. 15/1, Тихорецкий пр., д. 1 корп. 2, Вавиловых, д. 7/3, Непокоренных, д. 9/1, 11- удаление граффити с фасадов МКД | Непокоренных, д. 13 корп. 3 - ведутся работы по утеплению чердачного помещения (ТВР), |  | Гражданский пр., д. 15-31 корп. 4, д. 43 корп. 1 - 65, д. 66 - 82 корп. 2 Верности, 3,10,14, Науки пр., д. 12 корп. 1 - д. 14 корп. 7, Северный пр., д. 73 корп. 3 - 77 корп. 4, Тихорецкий пр., д. 1/1,1/2,5/4,5/2, 7/6 - очистка крыш от снега и наледи (сосульки) |  | Вавиловых, д. 15 корп. 1 установка окон ПВХ в парадных  Гражданский пр., д. 9 - установка энергосберегающих светильников в парадных  Гражданский пр., д. 9 корп. 4 - установка энергосберегающих светильников в 1 парадной  Гражданский пр., д. 29- изоляция трубопроводов ЦО в подвальном помещении |  | Северный 73/3, 73/4,75/2, Байкова, д. 1,3,5/2 - проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |