|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 12.03.2018 по 16.03.2018** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работеС. Ковалевской, д. 16 корп. 3 - 1,2,3 пар - работы завершены, 4,5,6,7,7,8 пар - в работеСеверный пр.. Д. 63 корп. 4 - 1,2,3 пар в работе | Гражданский пр., д. 45 корп. 1,90 корп. 1, 66 корп. 2, 82 корп. 1, Верности, д. 14,10, Карпинского, д. 6, Вавиловых, д. 7 корп. 3 - удаление граффити с фасадов МКД | Непокоренных, д. 13 корп. 3 - ведутся работы по утеплению чердачного помещения (ТВР), Непокоренных, д. 46, 9 корп. 1, Политехническая, д. 1 корп. 3, Гражданский пр., д. 43 корп. 2 - установка огнеупорных люков (выходы на чердачные помещения)Вавиловых, д. 11 корп. 5 - утепление подвального перекрытия |  | Науки пр., д. 12 корп. 1 - д. 14 корп. 7, Северный пр., д. 73 корп. 3 - 77 корп. 4, Гражданский пр., д. 9-9 корп.7, Бутлерова, 20-30 - очистка крыш от снега и наледи (сосульки) | Веденеева, д. 4 кв. 231Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6 - 2 парадная | Вавиловых, д. 15 корп. 1 установка окон ПВХ в парадных 5,6 С. Ковалевской, д. 16 корп. 3 - установка энергосберегающих светильников в парадных |  | Непокоренных, 13/1, 11, 13/2,46,50 - проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсерви№2" |