|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 09.04.2018 по 13.04.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Науки, д. 65 - 1,2,3,4,5 пар выполнено  С. Ковалевской, д. 18 - в работе 1,2 пар | Гражданский 15 корп. 1, 9, Науки, д. 2, Константинова, д. 4 корп. 1 - удаление граффити с фасадов МКД  Гражданский15 корп. 1 , 31 корп. 1- ремонт оснований балконных плит  Верности, д. 3, д. 13, 10 корп. 1 - ремонт оснований балконных плит  Непокоренных, д. 13 корп. 1 - ремонт оснований балконных плит и фасада  Верности, д. 13 - ремонт фасада - цоколь | Тихорецкий пр.,д. 7 корп. 3 - начаты работы по утеплению чердачного помещения (ТВР) |  | Вавиловых, д. 4 корп. 1 кв. 232  Науки, д. 12 корп. 7, 12 корп. 8, 12 корп. 5, 12 корп. 1, 12 корп. 4 - ремонт водосточных труб | Гражданский пр., д. 31 корп. 1  Светлановский пр., д. 34 - кв. 45 | Науки, д. 65 - 1,2 пар- установка энергосберегающих светильников в парадных  С. Ковалевской, д. 18 - установка окон ПВХ |  | Науки, д. 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 7, С. Ковалевской, д. 10 - проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |