|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 21.05.2018 по 25.05.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Гражданский пр., д. 75 - 1 пар работы завершены, 2,3 пар в работе | Гражданский пр., д. 6,49 корп. 1, 76,68, Тихорецкий пр., д. 5 корп. 2- удаление граффити с фасадов МКД  Вавиловых, д. 9 корп. 1 - ремонт цоколя и фасада на уровне 1 этажа  Непокоренных, д. 11 - ремонт фасада и цоколя | Тихорецкий пр.,д. 7 корп. 3 - ведутся работы по утеплению чердачного помещения и утепление вентканалов (ТВР) |  | С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 кв. 188,189, 1,5 пар  Тихорецкий пр.. Д. 31 корп. 2 кв. 139,140 | Науки, д. 14 корп. 2 кв. 98  Тихорецкий пр., д. 27 кв. 101 | Тихорецкий пр., д. 39 - установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках  Байкова, д. 1 - наружное освещение - энергосберегающие светильники |  | Бутлерова, д. 32, Верности, д. 3, Гражданский пр., д. 31 корп. 3, Обручевых, д. 8, Науки, д. 8 корп. 1, 10 корп. 2 - проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |