|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 28.05.2018 по 01.06.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 5 пар - в работе  Гражданский пр., д. 75 - 1,2,3 пар работы завершены, 4,5,6 пар в работе  Гражданский пр., д. 9 корп. 7 - в работе | Непокоренных, д. 13 корп. 2 - ремонт фасада и цоколя  Непокоренных, д. 13 корп. 5 - ремонт фасада и цоколя  Гражданский, д. 4 - ремонт фасада | Тихорецкий пр.,д. 7 корп. 3 - ведутся работы по утеплению чердачного помещения и утепление вентканалов (ТВР) |  | С. Ковалевской, д. 18 корп. 1 кв. 1186,187,188,5 пар  Байкова, д. 17 корп. 1 - 6 пар  Веденеева, д. 4 - 6 пар | Северный пр., д. 77 корп. 2-1 пар.  С. Ковалевской, д. 16 кв. 178 | С. Ковалевской, д. 12 корп.1 - 5 пар., С. Ковалевской, д. 18 - установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках |  | С. Ковалевской, д. 16 корп. 3, 16, 18- проверка внутриквартирного газового оборудования | ООО "Жилкомсервис №2" |