|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 13.08.2018 по 17.08.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работе  Гражданский пр., д. 8 - в работе | Науки пр., д. 8, д.2, Гражданский пр., д. 45 корп. 1, 47 корп. 1 -ликвидация граффити  Непокоренных пр., д. 48,50 - закончены работы по ремонту цоколя  Северный пр., д. 73/3,73/4,77/2,77/3,75/2 - ремонт цоколей  Гражданский пр., д. 15 корп. 1 - ремонт крылец  Гражданский пр., д. 63 - ремонт фасада  Науки пр.д., д.12 корп.5 - ремонт крылец при входе в парадные в работе |  | С. Ковалевской ул., д. 12 корп. 1 кв. 22  С. Ковалевской ул., д. 10 кв. 177  Вавиловых ул., д. 9 корп. 1 кв. 185  Академика Байкова, д. 1 кв. 136  Светлановский пр., д. 46 кв. 45 | Науки пр., д. 45 корп. 2 - ремонт крыши  Фаворского ул. , д. 14 - ремонт крыши |  | Гражданский пр., д. 17 - закончены работы по установке энергосберегающих светильников  Гражданский пр., д. 31 корп. 3 - установка энергосберегающих светильников - в работе |  | Гражданский пр., д. 85, д.п. 2, д. 68 | ООО "Жилкомсервис №2" |