|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 17.09.2018 по 21.09.2018** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работеВавиловых. д. 9 корп. 1 - работы законченыГражданский пр., д. 43 корп. 2 - в работе | Науки, д. 2, А. Константинова, д. 4 корп. 1, Светлановский пр., д. 34, Гражданский пр., д. 15 корп. 1-ликвидация граффитиГражданский пр., д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 1, д. 43 корп. 1 - ремонт фасада (в процессе)Гражданский пр., д. 9а - ремонт балконов (в процессе)Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2, Веденеева, д. 4, А. Байкова, д. 1 - ремонт переходных лоджий (в процессе)Вавиловых, д. 7 корп. 3, Северный пр., д. 63 корп. 4 - ремонт фасадовТихорецкий пр., д. 7 корп. 3 - ремонт балконов (в процессе) | Утепление вентканалов на чердаке - Гражданский пр., д. 82 корп. 1, 82 корп. 2, Гражданский пр., д. 49 корп. 2, 49 корп. 1, 51 корп. 4, Тихорецкий пр., д. 1 корп. 1, 1 корп. 2 | Гражданский пр., д. 25 корп. 1 кв. 100  | Гражданский пр., д. 8 | Северный пр., д. 77 корп. 2 кв. 18 - работы законченыСеверный пр., д. 63 корп. 2 кв. 3 - в работеГражданский пр., д. 19 корп. 3 кв. 97 - в работеС. Ковалевской, д. 16 кв. 25 | Гражданский пр., д. 8 - установка энергосберегающих светильников -работы начатыТихорецкий пр., д. 27 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников -работы начаты |  | Гражданский пр., д. 29 | ООО "Жилкомсервис №2" |