|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 24.09.2018 по 28.09.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работе  Вавиловых. д. 3 корп. 1 - в работе  Гражданский пр., д. 43 корп. 2 - работы закончены | Науки, д. 14 корп. 2, 14 корп. 3-ремонт цоколя  Гражданский пр., д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 1, д. 43 корп. 1, Непокоренных, д. 11 - ремонт фасада (в процессе)  Гражданский пр., д. 9а - ремонт балконов  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2, Веденеева, д. 4, А. Байкова, д. 1 - ремонт переходных лоджий (в процессе)  Тихорецкий пр., д. 7 корп. 3 - ремонт балконов (в процессе) | Утепление чердачного перекрытия и вентканалов на чердаке - Непокоренных, д. 13 корп. 2 |  | Гражданский пр., д. 31 корп. 3  А. Байкова, д. 13 корп. 1 кв. 95  Тихорецкий пр., д. 9/9 - 2 пар | А. Байкова, д. 13 корп. 1 кв. 82  Северный пр., д. 63 корп. 2 кв. 3  Науки, д. 12 корп. 1 - 4 пар  Светлановский пр., д. 36 - 1 пар  Гражданский пр., д. 4 - 4 пар. | Вавиловых, д. 9 корп. 1 - установка энергосберегающих светильников -работы начаты  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников -работы начаты |  | Тихорецкий пр., д. 7 корп. 4, 7 корп. 5, 7 корп. 6, Вавиловых, д. 4/1 | ООО "Жилкомсервис №2" |