|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 08.10.2018 по 12.10.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работе  Бутлерова, д. 20 - работы закончены | Гражданский пр., д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 1, д. 43 корп. 1, Непокоренных, д. 11 - ремонт фасада (в процессе)  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2, Веденеева, д. 4, А. Байкова, д. 1 - ремонт переходных лоджий (в процессе)  Карпинского, д. 6 - ликвидация граффити  Тихорецкий пр., д. 7 корп. 3 - ремонт балконов (в процессе) | Утепление чердачного перекрытия и вентканалов на чердаке - Непокоренных, д. 13 корп. 2, Тихорецкий пр., д. 7 корп. 5, 7 корп. 6 |  | Вавиловых, д. 5 корп. 1 кв. 107,216 | Северный пр., д. 63 корп. 2 кв. 3 | Гражданский пр., д. 43 корп. 2 - 1 пар - установка энергосберегающих светильников -работы закончены  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников -работы начаты |  | Гражданский пр., д. 21/1,18,20 | ООО "Жилкомсервис №2" |