|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 22.10.2018 по 26.10.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работе  Бутлерова, д. 18 - работы закончены  Бутлерова, д. 24 - в работе | Гражданский пр., д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 1, д. 43 корп. 1, ремонт фасада (в процессе)  Тихорецкий пр., д. 7 корп. 3, Северный пр., д. 63/4 - ремонт балконов - работы закончены  Гражданский пр., д. 76, 17, 15, 19/2, 19/3 - ликвидация граффити | Утепление чердачного перекрытия и вентканалов на чердаке - Тихорецкий пр., д. 7 корп. 5, 7 корп. 6, Непокоренных, д. 13 корп. 4, 13 корп. 5 | Байкова, д. 1 кв. 136,141,  С. Ковалевской, д. 18 кв. 11,  Науки, д. 2 кв. 162,  С. Ковалевской, д. 10 кв. 77 | Обручевых, д. 8, Фаворского, д. 14, Гражданский пр., 19/2 - гидроизоляция козырьков  Науки, д. 14 корп. 2 - козырьки | Тихорецкий пр., д. 27 кв. 99  Науки, д. 8/1 кв. 177 | Вавиловых, д. 7 корп. 3 - установка энергосберегающих светильников -работы закончены  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников -в работе |  | Науки, д. 2, 12/7 | ООО "Жилкомсервис №2" |