|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 29.10.2018 по 02.11.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2,3 пар. - в работе  Бутлерова, д. 18,24 - работы закончены | Гражданский пр., д. 45 корп. 1- ремонт фасада (в процессе)  Гражданский пр., д. 49 корп. 1- ремонт фасада (в процессе)  Гражданский пр., д. 43 корп. 1- ремонт фасада (в процессе)  Гражданский пр., д. 51 корп. 1- ремонт фасада (работы закончены)  Науки, д. 12 корп. 5, 12 корп. 7, корп. 8 - окраска входных групп | Утепление чердачного перекрытия и вентканалов на чердаке - Тихорецкий пр., д. 7 корп. 5, Непокоренных, д. 13 корп. 4, 13 корп. 2 –работы закончены |  | Науки, д. 14 корп. 2 - замена водосточных труб  Гражданский пр., д. 8 - ремонт крыши | Тихорецкий пр., д. 27 кв. 99  Науки, д. 8/1 кв. 177 | Вавиловых, д. 7 корп. 3 - установка энергосберегающих светильников -работы закончены  Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2 - установка энергосберегающих светильников -в работе |  | Науки, д. 2, 12/7 | ООО "Жилкомсервис №2" |