|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 03.12.2018 по 07.12.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2 пар. - в работе  А Байкова, 11 корп. 3 - 3,5 работы закончены  Бутлерова, д. 30-1,2,3,4,5 парадные в работе | А. Байкова, д. 11 корп. 3 - ремонт входных групп  Бутлерова, д. 30- ремонт входных групп  Вавиловых, д. 4/1 - ремонт цоколя, фасада до уровня 1 этажа  Вавиловых, д. 8/1 - ремонт цоколя, фасада до уровня 1 этажа | Утепление подвального помещения Северный пр., д. 63 корп. 5 |  | Тихорецкий пр., д. 31/2 над 2 парадной  Хлопина, д. 9 корп. 3 кв. 18  Верности, д. 3 кв. 40 | Вавиловых, д. 5 корп. 1 кв. 136 - работы закончены  Тихорецкий пр., д. 31 корп. 2 кв. 86,87 - работы закончены  Северный пр., д. 61/1 кв. 215 - в работе  Тихорецкий пр., д. 33 корп. 2 кв. 1,2 парадные 1 этажи - работы закончены | Тихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - - установка энергосберегающих светильников - в работе |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |