|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 17.12.2018 по 21.12.2018** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 2 пар. - в работе  Хлопина, д. 9 корп. 1 - 3,4,5 - работы закончены, 1,2 парадные в работе  Непокоренных, д. 8 - 1 пар. - в работе | Непокоренных, д. 13/2,13/5,13/1, Гражданский пр., д. 66/2, Хлопина, д. 9 корп. 3 - ликвидация граффити | Утепление подвального помещения Северный пр., д. 63 корп. 5 |  | Осмотр крыш, имеющих статус "Опасная крыша" | Северный пр., д. 67 кв. 69 - закончили  Тихорецкий пр., д. 25 корп. 1 - 4 парадная - в работе  Гражданский пр., д. 90/1 - 4 пар ЛСП | Непокоренных, д. 13 корп. 5- - установка энергосберегающих светильников - работы закончены  Байкова, д. 11 корп. 3 - 3,5 пар - установка энергосберегающих светильников - работы закончены |  |  | ООО "Жилкомсервис №2" |