|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

**Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**

**за период с 01.07.2019 по 05.07.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стеновых панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Непокоренных пр.д.7 к.1- 1,2 л/к в работе | Гражданский пр.д.80 к 3 - ремонт балконов, цоколя, фасада 1 эт, Тихорецкий пр.д.31 к 2 -ремонт переходных лоджий, Непокоренных пр.д.13 к.3- окраска цоколя и фасада - 1 эт.;Фаворского ул.д.14, Гражданский пр.д.15 к 1 - ликвидация граффити | Непокоренных пр.д.13, корп.1 - подготовительные работы (изготовление слуховых окон) | Гражданский пр. д. 90 корп. 1, д. 90 корп.7, д. 92 корп.1 | Бутлерова ул.д.30, С.Ковалевской ул.д.16 к.1, Светлановский пр.46 к 1 | Гражданский пр. д. 51 корп. 4 - кв. 25 | Северный пр., д. 73 к 4,1-5 пар. установка энергосберегающих светильников в парадных |  | Вавиловых ул. д.15, корп.1 | ООО "Жилкомсервис №2" |
| Непокоренных пр.д.13 к.3 - 1,2 л/к работы закончены | Вавиловых ул.д.11 к 1, 6 пар. - ремонт на л/к после замены окон на ПВХ | ООО "Жилкомсервис №2" |