|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 22.07.2019 по 26.07.2019** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6 - в работе 1,2 пар.Науки пр., д. 12 корп. 5 - работы законченыС. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 4 пар в работе | Науки пр., д. 12, Гражданский пр., д. 90 корп. 1, Гражданский пр., д. 94 корп. 2 - ремонт цоколя, фасада 1 эт  Тихорецкий пр.д.33 к 2 -ремонт переходных лоджийВавиловых, д. 7 корп. 2 - ремонт фасада (мест с утраченной облицовочной плиткой) - высотные работыГражданский пр., д. 68 - ремонт фасада в процессе | Непокоренных пр.д.13, корп.1 - нормализация ТВР  | С. Ковалевской, д. 12 корп. 1, 10, 18 корп. 1Гражданский пр., д. 90 корп., 1, д. 90 корп. 7Тихорецкий пр., д. 9 корп. 9 | Гражданский пр., д. 94 корп. 2 - в работеНауки пр., д. 45 корп. 2 кв. 105,106 - работы закончены | Гражданский пр., д. 43 корп. 1 кв. 26Гражданский пр., д. 79 корп. 2 кв. 88Гражданский пр., д. 76 кв. 10, кв. 12 | Тихорецкий пр., д. 9 корп. 4, 9 корп. 9 - установка энергосберегающих светильников в парадных - работы законченыНепокоренных, д. 11, 7/1, 13/3 - установка энергосберегающих светильников - в работеГражданский пр., д. 9,9а, Вавиловых ул., д. 11/4, 11/5 - частичная изоляция трубопровода ЦО в подвальном помещении |  | Вавиловых ул., д. 11/4,11/5,15/3 | ООО "Жилкомсервис №2" |