|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 29.07.2019 по 02.08.2019** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6 - работы законченыС. Ковалевской, д. 12 корп. 1 - 4 пар в работе | Гражданский пр., д. 75 корп. 1, Вавиловых, д. 7 корп. 2, Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6 - ремонт цоколя, фасада 1 эт  Тихорецкий пр.д.33 к 2 -ремонт переходных лоджийГражданский пр., д. 79 корп. 1 - ремонт фасада (мест с утраченной облицовочной плиткой) - высотные работыГражданский пр., д. 68 - ремонт фасада на уровне 1 этажа и под карнизным свесомГражданский пр., д. 4,6 - ремонт фасада - высотные работыНауки, д. 2, Константинова, д. 4/1, Верности, д. 10/4, Гражданский пр., д. 31/4 - ликвидация граффити | Непокоренных пр.д.13, корп.1 - нормализация ТВР  | Гражданский пр., д. 90 корп., 1, д. 90 корп. 7Тихорецкий пр., д. 9 корп. 9 | Тихорецкий пр., д. 9 корп. 9Вавиловых д. 7 корп. 2Гражданский пр., д. 29Байкова, д. 13 корп. 1 | Гражданский пр., д. 47 корп. 2 кв. 12Гражданский пр., д. 79 корп. 2 кв. 74Науки пр., д. 45 корп. 2 кв. 93,98,99,102 | Непокоренных, д. 11, 7/1, 13/3 - установка энергосберегающих светильников - работы законченыНауки пр., д. 12 корп. 5 - установка энергосберегающих светильников - в работе |  | Гражданский пр., д. 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7 | ООО "Жилкомсервис №2" |