|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** | | | | | | | | | |
| **за период с 25.02.2020 по 28.02.2020** | | | | | | | | | |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** | | | | | | | | | |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Северный пр., д. 63 корп. 5 - ведутся работы по косметическому ремонту лестничных клеток  Вавиловых, д. 10 корп. 4 - косметический ремонт закончен, ведутся работы по устройству полов из керамической плитки  Граданский пр., д. 47 корп. 1 -начаты работы по косметическому ремонту лестничных клеток | Вавиловых, д. 10 корп. 4 - ремонт входного козырька и ремонт входной группы  Ликвидация граффити - С. Гражданский пр., д. 66 корп. 2, 43/1 | Хлопина, д. 3 - нормализация ТВР чердачного помещения (.утеплению вентшахт - в работе) | Тихорецкий пр., д. 27 кв. 95 | Вавиловых, д. 5 корп. 1 кв. 216,108,лифтовые  Северный пр., д. 61 корп. 1 кв. 214  Вавиловых, д. 7 корп. 2 кв. 213  Гражданский пр., 43/2, Хлопина, д. 9/1 - колпанк на вентшахте  Фаворского, д. 14 - укрепление обшивки парапета | Гражданский пр., д. 82/2 - л/клетки  Северный пр., д. 77 корп. 4 - л/клетка  Гражданский пр., д. 82/1 - л/клетки  Тихорецкий пр., д. 27 кв. 99 | Вавиловых, д. 5 корп. 1 - установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках |  | Гражданский пр., д. 43/1, 43/2, 45/1, 47/1, 47/2,49/1,51/1,51/4,63,65 | ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» |