|  |
| --- |
|  |

**Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»**

|  |
| --- |
| **Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** |
| **за период с 16.03.2020 по 20.03.2020** |
| **Адреса, где проводится текущий ремонт** |
| косметический ремонт лестничных клеток | осмотр и ремонт фасадов | обеспечение нормативного ТВР | герметизация стыков стенов. панелей | ремонт крыш | ликвидация следов протечек | установка энергосберегающих технологий | ремонт квартир ветеранам ВОВ, инвалидов, малоимущих граждан | проверка внутриквартирного оборудования | Управляющая компания, ответственная за выполнении работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гражданский пр., д. 9 -начаты работы по косметическому ремонту лестничных клеток Граданский пр., д. 45 корп. 1 -ведутся работы по косметическому ремонту лестничных клеток Граданский пр., д. 47 корп. 1 -ведутся работы по косметическому ремонту лестничных клеток Верности, д. 11 -закончены работы по косметическому ремонту лестничных клеток  | Ликвидация граффити - Гражданский пр., д. 47/1,92/1,15/1, С. Ковалевской, д. 10,12/1Верности, д. 11 - ремонт входных групп и входных козырьков | Хлопина, д. 3 - нормализация ТВР чердачного помещения (.утепление вентшахт - в работе) |  | Очистка входных козырьков над парадными - Бутлерова, д. 14,16,18,20,26,28,30, Верности, д. 10/1, 14/1, Наукеи пр., д. 65 | Гражданский пр., д. 66/2 - 23 | Установка окон ПВХ - Гражданский пр., д. 21/1Обручевых, д. 8 - установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках (в работе)Вавиловых, д. 10 корп. 4 - установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках (в работе) | Произведено обследование квартир Байкова, д. 13/1 кв. 56, Гражданский пр., д. 29 кв. 5, Гражданский пр., д. 9 кв. 25. Материалы приобретены, работы начаты с 20.03 | Бутлерова, д. 14, 16, 16/2, 18 - проверка внутридомового газового оборудова-ния, диагностика газа | ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» |